HOJA DE RUTA POR RÁFAGAS — HITO 3

Plataforma de compraventa de segunda mano

“Consolidación y engagement”

Método:  ráfagas acotadas

Alcance:  Fases F, V, TR y D  ·  ~13 ráfagas

Continuación de:  Hito 2 — plataforma sólida y administrable (Fases T, 7, B y diseño de facturación)

Documento de planificación de ejecución

# &#205;ndice

1.  Punto de partida y objetivo del hito

2.  Decisiones cerradas

3.  C&#243;mo ejecutar cada r&#225;faga

4.  El plan de r&#225;fagas (Fases F, V, TR y D)

5.  Adiciones recomendadas (opcionales)

6.  Qu&#233; queda para el Hito 4 &#8212; Monetizaci&#243;n

7.  Reglas de oro

# 1. Punto de partida y objetivo del hito

El Hito 2 complet&#243; la red de seguridad (Fase T), el backoffice con moderaci&#243;n y administraci&#243;n (Fase 7), el blog como canal SEO (Fase B) y el dise&#241;o cerrado del sistema de facturaci&#243;n (RF.1). El bucle central del producto &#8212;publicar, buscar, ver, contactar&#8212; est&#225; probado de extremo a extremo y con CI activo. Los m&#243;dulos del Hito 2 se verificaron manualmente; su cobertura automatizada es el punto de partida del Hito 3.

El objetivo del Hito 3 es aumentar el engagement y la confianza entre usuarios, extender la red de seguridad de tests a los m&#243;dulos del Hito 2 y saldar la deuda t&#233;cnica acumulada. Dos stubs de la BD ya existen y esperan implementaci&#243;n: favoritos y valoraciones.

Hito 3 &#8212; &#8220;Consolidaci&#243;n y engagement&#8221;: se alcanza cuando los favoritos son funcionales (backend + frontend + e2e), el dise&#241;o de valoraciones est&#225; cerrado en papel y con las r&#225;fagas de implementaci&#243;n definidas, los m&#243;dulos del Hito 2 tienen cobertura e2e automatizada, y la deuda t&#233;cnica anotada en estado-tecnico.md &#167;3 est&#225; resuelta.

La monetizaci&#243;n queda deliberadamente fuera de este hito: el dise&#241;o ya existe en docs/diseno-facturacion.md (RF.1 cerrado en el Hito 2); su implementaci&#243;n es el n&#250;cleo del Hito 4.

# 2. Decisiones cerradas

- Favoritos: CRUD sobre el modelo existente en BD (tabla Favorite ya migrada, stub vac&#237;o en backend y frontend). Sin r&#225;faga de dise&#241;o previa &#8212;el alcance es lo suficientemente acotado para ejecutarse directamente con Sonnet.

- Valoraciones: arranca con una r&#225;faga de dise&#241;o (RV.1) porque las reglas de elegibilidad, bidireccionalidad y moderaci&#243;n requieren decisiones de arquitectura antes de tocar c&#243;digo. El desglose de las r&#225;fagas de implementaci&#243;n es el entregable de RV.1.

- Tests retroactivos: la infraestructura de testing ya est&#225; disponible (docs/estrategia-testing.md, helpers, seed, CI). Se extiende la cobertura e2e a los m&#243;dulos del Hito 2 que solo se verificaron a mano: moderaci&#243;n, admin y blog.

- Deuda t&#233;cnica: se aborda en r&#225;fagas cortas e independientes entre s&#237;, intercaladas con el resto del hito, para no acumularla al final.

# 3. C&#243;mo ejecutar cada r&#225;faga

Se mantienen las mismas reglas del MVP y del Hito 2:

- Una tarea por r&#225;faga: alcance peque&#241;o y cerrado; nada de varios m&#243;dulos en la misma sesi&#243;n.

- Sonnet por defecto, Opus para dise&#241;ar: la &#250;nica r&#225;faga de dise&#241;o de este hito es RV.1 (dise&#241;o de valoraciones); el resto se ejecuta con Sonnet.

- /clear entre r&#225;fagas; revisa cada salida antes de aceptarla.

- git pull al empezar la sesi&#243;n, commit + push al terminar; nunca dejes trabajo sin commitear si vas a seguir en otra m&#225;quina.

- Tests e2e en la misma r&#225;faga: los tests se escriben junto a la funcionalidad, no en una r&#225;faga separada posterior.

# 4. El plan de r&#225;fagas

El orden sigue la dependencia: primero Favoritos (stub listo, BD ready, sin dise&#241;o previo) &#8594; Valoraciones (dise&#241;o RV.1 primero, implementaci&#243;n TBD) &#8594; Tests retroactivos del Hito 2 &#8594; Deuda t&#233;cnica (intercalada donde encaje). Las fases TR y D son independientes entre s&#237; y pueden adelantarse o ejecutarse en paralelo con F y V.

## Fase F &#8212; Favoritos

Objetivo. Implementar el m&#243;dulo de favoritos sobre el stub existente: backend completo, frontend con bot&#243;n en ficha de anuncio y p&#225;gina dedicada, y tests e2e escritos en la misma r&#225;faga. Es la fase de mayor retorno inmediato: el modelo de BD ya existe y no requiere migraci&#243;n nueva.

Requisitos. El modelo Favorite existe en el schema de Prisma con la migraci&#243;n aplicada. El stub backend (FavoritesModule, FavoritesController, FavoritesService) existe pero con cuerpos vac&#237;os. No hay dependencia de otras fases del Hito 3.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| &#9744; | RFAV.1 | Backend favoritos: POST /listings/:id/favorite (idempotente) y DELETE /listings/:id/favorite; GET /users/me/favorites (paginado, protegido por JWT). Validar que el anuncio existe. La respuesta incluye el campo isFavorited para uso del frontend. Tests Jest backend: marcar, desmarcar, listar paginado, idempotencia en doble marca, 401 para guest. | Sonnet |
| &#9744; | RFAV.2 | Frontend favoritos: bot&#243;n coraz&#243;n (toggle) en la ficha de anuncio con optimistic update; p&#225;gina /favoritos con grid de anuncios guardados del usuario autenticado (redirige al login si no autenticado); actualiza el contador al marcar/desmarcar sin recargar la p&#225;gina. | Sonnet |
| &#9744; | RFAV.3 | Tests e2e Playwright favoritos: login como buyer, marcar favorito en la ficha de un anuncio, verificar que aparece en /favoritos, desmarcar y verificar que desaparece. Cubrir el estado guest: el bot&#243;n redirige al login. | Sonnet |

## Fase V &#8212; Valoraciones (dise&#241;o primero)

Objetivo. Dise&#241;ar el sistema de valoraciones resolviendo las decisiones de arquitectura antes de implementar nada. El entregable de RV.1 es el documento docs/diseno-valoraciones.md, que desglosa las r&#225;fagas de implementaci&#243;n. La fase queda marcada como &#8220;dise&#241;o primero, implementaci&#243;n TBD tras RV.1&#8221;.

Requisitos. El stub Reviews existe pero vac&#237;o. El dise&#241;o debe resolver, como m&#237;nimo: (1) elegibilidad &#8212;qui&#233;n puede valorar a qui&#233;n y bajo qu&#233; condici&#243;n (&#191;conversaci&#243;n real?, &#191;transacci&#243;n marcada?), para evitar rese&#241;as falsas; (2) bidireccionalidad comprador&#8596;vendedor; (3) edici&#243;n y borrado de valoraciones (ventana temporal, qui&#233;n puede); (4) c&#225;lculo y visualizaci&#243;n del agregado (media, distribuci&#243;n de estrellas) en el perfil p&#250;blico; (5) moderaci&#243;n de rese&#241;as abusivas, conectada con el sistema de moderaci&#243;n de la Fase 7.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| &#9744; | RV.1 | Dise&#241;ar el m&#243;dulo de valoraciones: resolver las cinco decisiones de arquitectura listadas en los requisitos de la fase. Entregable: docs/diseno-valoraciones.md con el modelo de datos, reglas de elegibilidad, flujo de vida de una valoraci&#243;n, c&#225;lculo del agregado y desglose de r&#225;fagas de implementaci&#243;n. Sin c&#243;digo en esta r&#225;faga. | Opus |
| &#9744; | RV.2&#8211;RV.N | Implementaci&#243;n TBD tras RV.1: las r&#225;fagas de implementaci&#243;n (backend, frontend, tests) se definen en docs/diseno-valoraciones.md como entregable de RV.1. El n&#250;mero y alcance de cada r&#225;faga depende de las decisiones de dise&#241;o. | &#8212; |

## Fase TR &#8212; Tests retroactivos (Hito 2)

Objetivo. Extender la cobertura e2e a los m&#243;dulos del Hito 2 que solo se verificaron a mano: moderaci&#243;n, admin y blog. La infraestructura de testing (helpers cleanDb/waitForIndex, seed, CI) ya est&#225; lista desde la Fase T. Nada nuevo que dise&#241;ar; solo tests sobre endpoints y flujos ya existentes.

Requisitos. Ning&#250;n nuevo m&#243;dulo ni migraci&#243;n. No bloquea ni es bloqueada por las fases F o V; puede ejecutarse en cualquier orden relativo a ellas.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| &#9744; | RTR.1 | Tests e2e moderaci&#243;n: crear reporte (usuario autenticado sobre un anuncio existente), listar cola de reportes (rol MODERATOR), resolver y desestimar reporte (resolvedBy + resolvedAt), retirar y restaurar anuncio desde moderaci&#243;n. Verificar que AuditLog registra cada acci&#243;n. | Sonnet |
| &#9744; | RTR.2 | Tests e2e admin: endpoint GET /admin/stats (7 m&#233;tricas + fallback Meilisearch null); gesti&#243;n de listings (listar, PATCH status); gesti&#243;n de usuarios (suspend/ban/reinstate, cambio de rol con protecci&#243;n anti-degradaci&#243;n de ADMIN); categor&#237;as (crear, editar, reorder, borrar, attributeSchema); settings (GET + PATCH con whitelist y rechazo de clave arbitraria). | Sonnet |
| &#9744; | RTR.3 | Tests e2e blog: endpoints p&#250;blicos (GET /blog paginado, GET /blog/:slug, 404 si DRAFT o no existe); admin CRUD (crear, editar, publicar, despublicar, eliminar, revalidaci&#243;n ISR fire-and-forget). Playwright: leer un post publicado, verificar JSON-LD BlogPosting en el DOM, verificar que un post DRAFT devuelve 404. | Sonnet |

## Fase D &#8212; Deuda t&#233;cnica

Objetivo. Saldar los cabos pendientes anotados en estado-tecnico.md &#167;3 que no encajan en ninguna otra fase. R&#225;fagas cortas e independientes entre s&#237;, intercalables en cualquier punto del hito seg&#250;n disponibilidad.

Requisitos. Sin dependencias entre las r&#225;fagas de esta fase. Pueden ejecutarse antes, despu&#233;s o intercaladas con las fases F, V y TR.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| &#9744; | RD.1 | Sentry cliente (navegador): a&#241;adir NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN a apps/web/.env.example; crear sentry.client.config.ts con Sentry.init() para el runtime del navegador (hidrataci&#243;n, clics, fetch fallidos en componentes React cliente). Verificar que errores de cliente aparecen en el panel de Sentry separados de los errores de servidor. | Sonnet |
| &#9744; | RD.2 | Fix CI + test flaky: actualizar pnpm/action-setup al &#250;ltimo major sin warning de deprecaci&#243;n; corregir el test inestable de listings (sustituir waitForRemoval por waitFor con timeout expl&#237;cito o polling hasta que el documento desaparezca del &#237;ndice de Meilisearch). Verificar que el job e2e en CI pasa limpio sin warnings. | Sonnet |
| &#9744; | RD.3 | Deduplicar isSafeSrc: extraer src/lib/safe-src.ts que derive los dominios permitidos leyendo los remotePatterns de next.config.ts; sustituir la l&#243;gica inline duplicada en app/(public)/blog/page.tsx y app/(public)/blog/[slug]/page.tsx por el helper compartido. Eliminar el comentario &#8220;debe mantenerse en sync con next.config.ts&#8221;. | Sonnet |

# 5. Adiciones recomendadas (opcionales)

No forman parte del n&#250;cleo del hito, pero encajan en el objetivo de engagement y conviene tenerlas en el radar:

- B&#250;squedas guardadas con alerta por email: reutiliza b&#250;squeda + colas BullMQ + NotificationProcessor. Retenci&#243;n de usuarios sin coste de infraestructura adicional. Puede ejecutarse tras Favoritos como extensi&#243;n natural.

- conversation:markRead v&#237;a WebSocket: completar el flujo de lectura en tiempo real; el contador de no le&#237;dos de la bandeja baja sin recargar. Deuda anotada en estado-tecnico.md &#167;3.

- Rate-limiting sobre auth, mensajer&#237;a y reportes: usando Redis (ya disponible), con las librer&#237;as @nestjs/throttler. Robustez frente a abuso con bajo coste de implementaci&#243;n.

- RGPD &#8212; borrado y exportaci&#243;n de cuenta: los onDelete: Cascade del schema facilitan el borrado completo. Correcto para una plataforma europea; encaja en cualquier r&#225;faga corta de admin.

# 6. Qu&#233; queda para el Hito 4 &#8212; Monetizaci&#243;n

El dise&#241;o del motor de cobro ya est&#225; cerrado en docs/diseno-facturacion.md (r&#225;faga RF.1 del Hito 2). El Hito 4 lo implementa cuando el producto tenga tracci&#243;n:

- Motor de cobro con Stripe, en modo test: productos, sesiones de checkout, webhooks &#8594; entitlements, idempotencia por GatewayEvent, cola BullMQ.

- Destacados: aplicar el entitlement boostScore binario en Meilisearch y la UI de &#8220;destacar tu anuncio&#8221; en la ficha y en mis-anuncios.

- Plan Pro: suscripci&#243;n (alta/baja/renovaci&#243;n con gracia de 7 d&#237;as) y sus beneficios (visibilidad, slots extra, distintivo).

- Facturaci&#243;n fiscal: nota fiscal espa&#241;ola con IVA (VeriFactu), generaci&#243;n y descarga desde el perfil.

- Backoffice de cobro: pagos, suscripciones activas, reembolsos y m&#233;tricas de ingresos (estad&#237;sticas del Plan Pro).

- Anal&#237;tica de producto: m&#233;tricas de conversi&#243;n, embudo publicar&#8594;contactar, retenci&#243;n y cohortes.

La hoja de ruta detallada del Hito 4 parte directamente de docs/diseno-facturacion.md; no requiere una nueva r&#225;faga de dise&#241;o.

# 7. Reglas de oro

- Una tarea por r&#225;faga; alcance peque&#241;o y cerrado.

- Sonnet por defecto; Opus solo para la r&#225;faga de dise&#241;o RV.1.

- Tests e2e en la misma r&#225;faga: se escriben junto a la funcionalidad; la r&#225;faga no se cierra sin tests.

- /clear entre r&#225;fagas; revisa cada salida antes de aceptarla.

- git pull al empezar la sesi&#243;n, commit + push al terminar; nunca dejes trabajo sin commitear si vas a seguir en otra m&#225;quina.

- Respeta la frontera de arquitectura: NestJS es la &#250;nica fuente de verdad de la l&#243;gica de negocio, Next.js solo presentaci&#243;n + BFF, y el trabajo pesado va a colas BullMQ.