HOJA DE RUTA POR RÁFAGAS — HITO 2

Plataforma de compraventa de segunda mano

“Plataforma sólida y administrable”

Método:  ráfagas acotadas

Alcance:  Fases T, 7 y B + diseño de facturación  ·  ~19 ráfagas

Continuación de:  el MVP funcional (fases 0–5) y el cierre de cabos sueltos (Fase C)

Documento de planificación de ejecución

# Índice

1.  Punto de partida y objetivo del hito

2.  Decisiones cerradas

3.  Cómo ejecutar cada ráfaga

4.  El plan de ráfagas (Fases T, 7, B y diseño de facturación)

5.  Adiciones recomendadas (opcionales)

6.  Qué queda para el Hito 3 — Monetización

7.  Reglas de oro

# 1. Punto de partida y objetivo del hito

El MVP (fases 0–5) está completo y el bucle central —publicar, buscar, ver, contactar— funciona de extremo a extremo. Antes de iniciar este hito se completa la Fase C (cierre de cabos sueltos del MVP: página de perfil propio, caducidad y renovación de anuncios, geocoding para la búsqueda por proximidad, lectura en vivo de mensajes y limpieza de deuda técnica), por lo que esa fase no se detalla aquí.

El objetivo del Hito 2 es pasar de un MVP funcional a una plataforma sólida y administrable: instalar una red de seguridad de pruebas y observabilidad, construir un backoffice robusto para moderar y administrar, añadir un blog como canal de SEO, y dejar diseñado el modelo de cobro. No se busca lanzar a producción ni monetizar todavía, sino dejar el sistema preparado y bien cimentado.

Hito 2 — “Plataforma sólida y administrable”: se alcanza cuando existe cobertura de pruebas y CI sobre los flujos críticos, un backoffice operativo para moderar contenido y administrar usuarios y categorías, un blog publicado e indexable, y un documento de diseño cerrado del sistema de cobro.

# 2. Decisiones cerradas

- Blog: módulo blog en NestJS + PostgreSQL, con la autoría de contenidos desde el backoffice. Coherente con la regla de NestJS como única fuente de verdad.

- Monetización: ambos modelos — anuncios destacados (pago único) y plan Pro (suscripción). La pasarela de pago (motor de cobro) queda por decidir; la elección forma parte de la ráfaga de diseño RF.1.

- Roles de administración: un único rol ADMIN operativo por ahora. El enum Role ya contempla MODERATOR para separar permisos más adelante sin migración.

# 3. Cómo ejecutar cada ráfaga

Una ráfaga es una sesión de trabajo acotada a la ventana de cinco horas del plan Pro, dedicada a una única tarea bien definida. Se mantienen las reglas del MVP:

- Una tarea por ráfaga: alcance pequeño y cerrado; nada de varios módulos en la misma sesión.

- Sonnet por defecto, Opus para diseñar: las ráfagas marcadas como Opus son de diseño breve al inicio de cada módulo; el resto se ejecuta con Sonnet.

- Limpia el contexto entre tareas: usa /clear al cambiar de ráfaga.

- Revisa cada salida: no aceptes el código a ciegas; revisarlo es parte de la ráfaga.

- Ritmo de ráfagas, no de maratón: una o dos sesiones al día.

# 4. El plan de ráfagas

El orden sigue la dependencia, no el apetito: primero la red de seguridad (Fase T), luego el backoffice (Fase 7), que será la casa de la autoría del blog y, más adelante, del cobro; después el blog (Fase B); y por último el diseño de la facturación, que cierra el hito y abre el Hito 3.

## Fase T — Calidad y observabilidad (red de seguridad)

Objetivo. Instalar una red de seguridad de pruebas y CI, más visibilidad de errores, antes de añadir la complejidad del backoffice, el blog y el cobro. Es lo de mayor palanca para un desarrollo sólido.

Requisitos. Cobertura e2e de los flujos críticos del MVP; CI que corra en cada push y PR; captura de errores y logs estructurados, incluidos los workers de BullMQ.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | RT.1 | Diseñar la estrategia de testing: qué se prueba (e2e de auth, publicar→indexar, buscar, contactar), herramientas (Jest + Supertest en backend, Playwright en frontend), datos de prueba (seed de test) y entorno de servicios efímeros. | Opus |
| ✅ | RT.2 | Tests e2e backend del núcleo: auth (registro/login/verify-email) y listings (crear/publicar/ficha por slug), contra una base de datos de test efímera. | Sonnet |
| ✅ | RT.3 | Tests e2e backend de búsqueda y mensajería: /search contra Meilisearch de test; conversaciones por REST y recepción por WebSocket. | Sonnet |
| ✅ | RT.4 | Playwright: recorrido completo publicar → buscar → ver → contactar en el frontend, sobre el stack levantado. | Sonnet |
| ✅ | RT.5 | CI en GitHub Actions: lint + typecheck + tests en cada push y PR, con Postgres, Redis y Meilisearch como service containers. | Sonnet |
| ✅ | RT.6 | Observabilidad: Sentry (backend y frontend) y logging estructurado (nestjs-pino), con captura de fallos en los processors de BullMQ. | Sonnet |

## Fase 7 — Backoffice y moderación

Objetivo. Un backoffice robusto y correcto para administrar y moderar contenido y usuarios, que además será la casa de la autoría del blog y, más adelante, de la gestión del cobro. Arranca con un único rol ADMIN; el enum Role ya soporta MODERATOR para cuando se separen permisos.

Requisitos. Trazabilidad de toda acción administrativa (log de auditoría), moderación reactiva por reportes con resolución auditada, filtros automáticos básicos al publicar, gestión de usuarios y del árbol de categorías, y un dashboard con métricas reales. Parte del andamiaje ya existe: el grupo (admin), los stubs admin y moderation, el modelo Report y el RolesGuard.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | R7.1 | Diseñar el backoffice: shell del grupo (admin), modelo AuditLog, flujo de moderación (reportes + filtros automáticos), alcance de gestión (anuncios, usuarios, categorías, ajustes) y KPIs del dashboard. | Opus |
| ✅ | R7.2 | Backend admin + auditoría: migración AuditLog; endpoints admin protegidos por RolesGuard; registro de auditoría transversal (interceptor/servicio) en toda acción sensible. | Sonnet |
| ✅ | R7.3 | Backend moderation: POST /listings/:id/report (usuario), cola de reportes (listar / resolver / desestimar con resolvedBy y resolvedAt), retirar y restaurar anuncios; filtros automáticos básicos de texto al publicar. | Sonnet |
| ✅ | R7.4 | Backend usuarios y categorías: listar/buscar usuarios, suspender/banear (UserStatus); gestión del árbol de categorías (crear/editar/reordenar y editar attributeSchema). | Sonnet |
| ✅ | R7.5 | Backend métricas: endpoints de KPIs (anuncios publicados y activos, usuarios, búsquedas, conversión a contacto) para el dashboard. | Sonnet |
| ✅ | R7.6 | Frontend shell (admin) + dashboard: layout protegido por rol, navegación lateral y dashboard con los KPIs de R7.5. | Sonnet |
| ✅ | R7.7 | Frontend moderación: /admin/reportes (cola) y /admin/anuncios (moderar/retirar), más el botón “Reportar” en la ficha pública. | Sonnet |
| ✅ | R7.8 | Frontend usuarios y categorías: /admin/usuarios (suspender/banear) y /admin/categorias (árbol + attributeSchema). | Sonnet |

## Fase B — Blog

Objetivo. Un canal de contenido propio, indexable, que alimente el SEO —el canal principal de captación— y enlace hacia categorías y anuncios. El contenido vive en NestJS + Postgres y se redacta desde el backoffice.

Requisitos. Modelo Post con estados borrador/publicado; render público en SSR/ISR con metadatos, OpenGraph y datos estructurados Article; inclusión en sitemap.ts y revalidación vía el webhook ISR existente.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | RB.1 | Diseñar el módulo blog: modelo Post (+ etiquetas/categorías de blog), estados, formato del cuerpo (Markdown) y estrategia SEO (slug, metadatos, Article structured data, sitemap, revalidación ISR). | Opus |
| ✅ | RB.2 | Backend blog: migración Post; CRUD con autoría protegida por rol admin; endpoints públicos GET /blog (paginado) y GET /blog/:slug. | Sonnet |
| ✅ | RB.3 | Frontend público: (public)/blog (índice) y (public)/blog/[slug] (artículo) en SSR/ISR, con opengraph-image, metadatos, datos estructurados y entrada en el sitemap. | Sonnet |
| ✅ | RB.4 | Frontend de autoría en el backoffice: /admin/blog — lista, crear/editar con editor, publicar/despublicar y portada vía el módulo media existente. | Sonnet |

## Fase F0 — Diseño de facturación (cierra el Hito 2)

Objetivo. Dejar cerrado, en papel, el modelo de cobro y su arquitectura, sin integrar todavía la pasarela. Es la transición al Hito 3.

Requisitos. Definir los dos productos confirmados (anuncio destacado como pago único; plan Pro como suscripción) sobre un modelo de entitlements; el modelo de datos (planes, órdenes/pagos, suscripciones, entitlements); el efecto de “destacado” en el ranking de búsqueda y en la ficha; el flujo de webhooks → BullMQ; una comparativa breve de pasarelas para elegir el motor de cobro; y el enfoque de facturación fiscal (IVA) documentado, no implementado.

| Estado | Ráfaga | Tarea | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ | RF.1 | Diseñar la monetización y el cobro: productos (destacados + plan Pro) sobre entitlements; modelo de datos; efecto de destacado en búsqueda/ficha; webhooks → colas; comparativa y elección de pasarela; nota de facturación fiscal. Entregable: documento de diseño, sin código de integración. | Opus |

Construir el motor de cobro de forma genérica (basado en entitlements) permite reconfigurar el modelo de monetización más adelante —cuando la liquidez esté validada— sin reescribirlo.

# 5. Adiciones recomendadas (opcionales)

No forman parte del núcleo del hito, pero encajan en un desarrollo sólido y conviene tenerlas en el radar:

- RGPD — borrado y exportación de cuenta: que el propio usuario pueda eliminar o exportar sus datos. Los onDelete: Cascade del schema lo facilitan. Desarrollo correcto para una plataforma europea.

- Rate-limiting: sobre auth, mensajería y reportes, usando Redis (ya disponible), para robustez frente a abuso.

- Búsquedas guardadas con alerta por email: reutiliza búsqueda + colas + NotificationProcessor. Es retención (resuelve la frustración de Nerea); encaja mejor con una futura fase junto a favoritos.

# 6. Qué queda para el Hito 3 — Monetización

Una vez cerrado el diseño en RF.1, el Hito 3 implementa el cobro:

- Motor de cobro con la pasarela elegida, en modo test: productos, checkout, webhooks → entitlements.

- Destacados: aplicar el entitlement al anuncio y su efecto en el ranking de búsqueda, con UI de “destacar”.

- Plan Pro: suscripción (alta/baja/renovación) y sus beneficios (visibilidad, slots, distintivo).

- Facturación fiscal: facturas con IVA y descarga (a futuro, Verifactu/SII).

- Backoffice de cobro: pagos, suscripciones, reembolsos y métricas de ingresos.

- Notificaciones de cobro (recibos, renovaciones) sobre el NotificationProcessor.

La hoja de ruta detallada del Hito 3 se concreta cuando se elija la pasarela (decisión de RF.1).

# 7. Reglas de oro

- Una tarea por ráfaga; alcance pequeño y cerrado.

- Sonnet por defecto; Opus solo para las ráfagas de diseño (RT.1, R7.1, RB.1, RF.1).

- /clear entre ráfagas; revisa cada salida antes de aceptarla.

- git pull al empezar la sesión, commit + push al terminar; nunca dejes trabajo sin commitear si vas a seguir en otra máquina.

- Respeta la frontera de arquitectura: NestJS es la única fuente de verdad de la lógica de negocio, Next.js solo presentación + BFF, y el trabajo pesado va a colas BullMQ.

NOTA DE ESTADO - auditoria de documentacion, 2026-08-04

Leyenda: ✅ = hecho y verificado contra el codigo.

HITO 2 COMPLETO: las 19 rafagas estan hechas. Verificacion: RT.1 -> docs/estrategia-testing.md; RT.2-RT.4 -> suites en apps/api/test/ (auth, listings, search, messaging); RT.5 -> .github/workflows/ci.yml, job "E2E Tests" con Postgres/Redis/Meilisearch como service containers; RT.6 -> nestjs-pino + pino-http en apps/api/package.json y Sentry inicializado en main.ts y en los 6 processors de BullMQ.

R7.1-R7.8 -> modulos apps/api/src/modules/admin y /moderation operativos (AuditLog, Setting, BadWordService, RolesGuard) y el backoffice en apps/web/src/app/(admin), hoy con 18 secciones.

RB.1-RB.4 -> docs/diseno-blog.md y el modulo apps/api/src/modules/blog. AVISO: el modelo del blog evoluciono despues (body Markdown -> blocks Json con 13 tipos de bloque); diseno-blog.md quedo desfasado y se reescribe aparte.

RF.1 -> docs/diseno-facturacion.md (hoy en revision 3).

Estado real implementado: docs/estado-tecnico.md. Plan vigente: docs/Hoja_de_ruta_rafagas_Hito5-9.docx.